**汇宇农业项目杆管线搬迁工程**

**专业分包（抽签）**

**招**

**标**

**文**

**件**

**招标人：眉山市东岸建设有限公司**

**日 期： 2021 年 8 月 19 日**

**目 录**

**[第一章 抽签公告 2](#_Toc32331)**

**[1.项目情况及范围 2](#_Toc28264)**

**[2.项目情况简述 2](#_Toc28949)**

**[3.报价方式 3](#_Toc30127)**

**[4.投标人资格及条件 3](#_Toc28915)**

**[5.招标文件的获取及投标文件 4](#_Toc5917)**

**[6.踏勘现场时间及联系人 5](#_Toc812)**

**[7.抽签报名截止时间及地点 5](#_Toc28684)**

**[8.抽签时间及地点 5](#_Toc28722)**

**[9.质量要求 5](#_Toc19870)**

**[10.联系方式及电话 6](#_Toc17719)**

# 第一章 抽签公告

## 1.项目情况及范围

* 1. 项目名称：汇宇农业项目杆管线搬迁工程
  2. 项目业主：眉山市东坡区秦家镇人民政府
  3. 工程地址：眉山市东坡区秦家镇
  4. 工程概况及招标范围：工程内容主要为杆管线搬迁，具体工程内容详见预算清单及施工图纸（红色线标注的路径），本项目暂无财评清单，施工过程中由业主编制预算送财评，分包商予以配合，最终实施内容以实际发生工程量为准。

**2.项目情况简述**

2.1 工程造价：暂定价：¥33.00万元（无财评价，暂定价格为预算价），具体以实际施工为准。

2.2 计划工期： 25 日历天。

2.3 招标人的总承包合同计价编制原则：采用2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件。

2.3.1业主与发包人（眉山市东岸建设有限公司）总承包合同价（以下简称主合同价）：东坡区财评中心出具的财评价下浮5%作为主合同价。

2.3.2发包人与承包人（分包商）分包工程合同价（以下简称分包合同价）：主合同价x（1-下浮10%）作为分包合同价。

2.4 工程价款支付：竣工验收合格后甲方与乙方进行工程结算，15个工作日内支付至专业分包合同总价的80%；审计结算完成后支付至专业分包工程审计结算价的97%；质保期满后支付至专业分包工程审计结算价的100%；以上甲方工程款支付时间以收到业主工程款为前提。每次拨付工程款乙方需向甲方提供9%增值税专用发票（如不能足额提供，税差由乙方承担）。

3.固定价抽签

3.1固定抽签价：施工主合同价（业主与东岸建设有限公司签订合同价）下浮10%作为专业分包固定价抽签。

3.2分包人承担风险（包含但不限于）：实施中因业主取消部分工程或减少部分工程量导致分包人利润的损失由分包人自行承担，因此主动放弃实施作违约处理。

**4.投标人资格及条件**：

4.1 投标人资格及要求

4.1.1投标人资格要求：要求参加本项目的投标人必须是已进入招标人专业分包或总承包合格名录库的单位。

4.1.2资质要求：具有[市政公用工程施工总承包三级及以上资质](https://baike.so.com/doc/26867131-28202047.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

4.2 投标保证金

4.2.1投标保证金的交纳

1、投标保证金：¥0.7万元（大写：柒仟元整），由分包商基本账户转至招标人基本账户，转账时备注“汇宇农业项目杆管线搬迁工程投标保证金”（项目名称可简写，但必须备注），保证金截止时间为2021年 8 月23日10时00分。

转入账户：眉山市东岸建设有限公司

纳税人识别号：91511402MA62J01MX5

开户行及账号：眉山农村商业银行股份有限公司东坡支行

账号： 88140120003837597

4.2.2开标现场投标保证金交纳情况审核：开标当天投标人应携带保证金缴费成功后打印的回执单至开标现场。

4.2.3投标保证金的退还

1、办理流程：开标后未中标人到招标单位经营管理部办理退还（无息退还）手续，5个工作日（所有投标单位资料提交齐全起算）内自动无息退还投标保证金；中标人将投标保证金自动转为履约保证金（履约保证金不足部分需按时补缴）。

2、提交资料：为了在规定时间内退还投标保证金请各投标单位在开标时携带如下资料：

（1）投标人开具收到退还投标保证金收据；

（2）投标人开户许可证；

（3）缴纳投标保证金转款凭证。

4.3 履约保证金的缴纳：专业分包合同价的3%(由于本工程暂无财评价，签订分包合同时收取0.7万元的履约保证金)，由分包商基本账户转至招标人账户。

4.4 民工保证金：按照当地政府及招标人要求缴纳及办理。

4.5工伤保险及危险作业人员意外伤害保险：中标人自行购买，费用包括在投标报价之内。

**5.招标文件的获取及投标文件**

5.1 本工程招标文件、配套设计图纸、财评清单（无，最终价格以本项目财评清单为依据）将于 2021 年8 月 19 日前在眉山市东岸建设有限公司门户网站上发布，各投标人自行下载。

5.2 各投标人请仔细阅读招标文件的全部内容，如有疑问，应及时提出。

**6.踏勘现场时间及联系人**

6.1现场踏勘时间：2021年8月21日上午10时，各分包商是否踏勘现场自定。

6.2联系人：冯先生（电话：134 3863 1809)

**7.抽签报名截止时间及地点**

7.1抽签报名时间：2021年 8月 23日09时30分至10时00分。

7.2报名地点：眉山市东岸建设有限公司会议室。

7.3报名资料：

1. 委托书（附法人及委托人身份证复印件）
2. 营业执照复印件
3. 企业资质证书复印件
4. 安全生产许可证
5. 以上资料需逐页加盖鲜章。

**8.抽签时间及地点**

8.1抽签时间： 2021 年 8月 23 日 10 时 00 分。

8.2抽签地点：眉山市东岸建设有限公司会议室。

8.3若参与工程项目参加抽签报名的分包商只有一家，将不再组织分包商抽签，视该家分包商为中标人。

**9.质量要求**

符合国家现行有关工程质量与验收规范和标准要求，并一次性达到合格标准（详见设计图及主合同要求）。

**10.联系方式及电话**

10.1联系人：韩先生

10.2电话：028-38336890

眉山市东岸建设有限公司

2021年8月19日